|  |
| --- |
| ЗатвердженоРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.03.2013 № 77/2013-р(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації31.10.2013 № 350/2013-р) |

**перелік об’єктів**

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

у 2013 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва адміністративно-територіальної одиниці** | **Загальна кошто­рисна вартість робіт,****тис.грн.** | **Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації** | **Строк почат­ку бу­дів­ництва** | **Сту­пінь буді­вель­ної готов­ності на 01.01. 2013**  | **Строк закінчен­ня будів­ництва та введення в експлуа­тацію** | **Орієнтов­ний обсяг коштів субвенції,****тис.грн.** | **Орієнтов­ний обсяг робіт,****км** | **Замовник** |
| **Обсяг субвенцій на 2013 р.** | **Залишок на 01.01. 2013 р.** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **10** | **Летичівський район** |
| 10.17 | Капітальний ремонт вул. Жовтнева від ПК0+70 до ПК3+92,00 у смт Меджибіж Ле­тичівського району | 394,645 | Розпоряджен­ня голови Меджибізької селищної ради від 13.09.2013 № 17/2013-р | 2013 | – | 2013 | 74,044 | 0 | 74,044 | 0,4 | Меджибізька селищна рада |
| **12** | **Полонський район** |
| 12.21 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Ма­нуїльського в м. По­лонне Хмельницької області (2-га черга) | 1730,396 | Рішення Полонської міської ради від 12.07.2012 № 478 | 2012 | 30 | 2013 | 592,048 | 0 | 592,048 | 0,5 | Служба авто­мобільних доріг у Хмель­ницькій області |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **13** | **Славутський район** |
| 13.3 | Капітальний ремонт вул. Набережна с. В. Скнит | 123,696 | Рішення сесії Великоскнит­ської сіль­ської ради від 27.12.2012 № 6 | 2013 | – | 2013 | 15,18 | 0 | 15,18 | 0,01 | Великоскнит­ська сільська рада |
| 13.12 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Б.Хмельницько­го с. Старий Кривин | 321,520 | Рішення сесії Старокривин­ської сіль­ської ради від 12.07.2012 № 10 | 2013 | – | 2013 | 21,01 | 0 | 21,01 | 0,01 | Старокривин­ська сільська рада |
| **18** | **Чемеровецький район** |
| 18.40 | Капітальний ремонт дороги по вул. Мо­лодіжна в с. Кугаївці Чемеровецького ра­йону Хмельницької області | 23,889 | У стадії затвердження | 2013 | - | 2013 | 23,889 | 0 | 23,889 | 0,3 | Кугаєвецька сільська рада |
| **19** | **Шепетівський район** |
| 19.1 | Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Вер­бівці | 387,294 | Рішення Вербовецької сільської ради від 13.08.2013 № 5 | 2013 | – | 2013 | 20,3 | 0,01701 | 20,31701 | 0,065 | Вербовецька сільська рада |
| **23** | **м. Хмельницький** |
| 23.1 | Капітальний ремонт вул. Грушевського (І черга) | 6004,837 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 28 | 2013 | – | 2013 | 3255,905 | 0 | 3255,905 | 0,58 | Управління житлово-ко­мунального господарства Хмельницької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.2 | Капітальний ремонт вул. Перемоги (з від­новленням водовід­ведення) | 4640,7887 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 29 | 2013 | – | 2013 | 2669,317 | 0 | 2669,317 | 0,82 | Управління житлово-ко­мунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.3 | Капітальний ремонт тротуару від вул. Во­лодимирської до вул. Гагаріна (в районі будинків № 71-77 по вул. Соборній) | 703,98 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 26 | 2013 | – | 2013 | 647,0 | 0 | 647,0 | 0,18 |
| 23.4 | Капітальний ремонт – улаштування тротуа­рів на під’їзній доро­зі до кладовища в мік­рорайоні “Ракове” | 933,881 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 30 | 2013 | – | 2013 | 883,7 | 0 | 883,7 | 0,68 |
| 23.5 | Капітальний ремонт вул. Чорновола – міс­цеве розширення проїзної частини для улаштування стоянки автомобілів у районі вул. Госпітальної | 106,881 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 27 | 2013 | – | 2013 | 103,397 | 0 | 103,397 | 0,05 |
| 23.6 | Капітальний ремонт вул. Раскової (від вул. Франка до вул. Купріна), І черга | 551,772 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 549,895 | 0 | 549,895 | 0,184 |
| 23.7 | Капітальний ремонт вулиці Качинського, ІІІ черга | 900,922 | Наказ управ­ління ЖКГ від 22.05.2013 № 51 | 2013 | – | 2013 | 857,499 | 0 | 857,499 | 0,429 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.8 | Капітальний ремонт покриття по вул. Кол­госпній, ІІ черга | 721,729 | Наказ управ­ління ЖКГ від 09.04.2013 № 31 | 2013 | – | 2013 | 720,143 | 0 | 720,143 | 0,247 | Управління житлово-ко­мунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.9 | Поточний ремонт вул. Володимирської | 189,769 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 154,141 | 0 | 154,141 | 0,25 |
| 23.10 | Поточний ремонт вул. Волочиської | 242,928 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 221,531 | 0 | 221,531 | 0,26 |
| 23.11 | Поточний ремонт вул. Зарічанської | 284,38 | 2013 | – | 2013 | 247,941 | 0 | 247,941 | 0,28 |
| 23.12 | Поточний ремонт вул. Західно-Окружної | 323,181 | 2013 | – | 2013 | 301,076 | 0 | 301,076 | 0,3 |
| 23.13 | Поточний ремонт вул. Кам’янецької | 462,808 | 2013 | – | 2013 | 399,954 | 0 | 399,954 | 0,5 |
| 23.14 | Поточний ремонт вул. Курчатова | 308,48 | 2013 | – | 2013 | 280,64 | 0 | 280,64 | 0,3 |
| 23.15 | Поточний ремонт вул. Пілотської | 251,1 | 2013 | – | 2013 | 243,779 | 0 | 243,779 | 0,3 |
| 23.16 | Поточний ремонт вул. Подільської | 247,507 | 2013 | – | 2013 | 205,212 | 0 | 205,212 | 0,2 |
| 23.17 | Поточний ремонт вул. Прибузької | 322,458 | 2013 | – | 2013 | 275,548 | 0 | 275,548 | 0,3 |
| 23.18 | Поточний ремонт вул. Проскурівського підпілля | 296,189 | 2013 | – | 2013 | 257,428 | 0 | 257,428 | 0,3 |
| 23.19 | Поточний ремонт Проспекту Миру | 431,631 | 2013 | – | 2013 | 390,424 | 0 | 390,424 | 0,45 |
| 23.20 | Поточний ремонт вул. Рибалка | 234,975 | 2013 | – | 2013 | 196,292 | 0 | 196,292 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.21 | Поточний ремонт вул. Свободи | 390,41 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.03.2013 № 10 | 2013 | – | 2013 | 326,9 | 0 | 326,9 | 0,3 | Управління житлово-ко­мунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.22 | Поточний ремонт Старокостянтинів­ського шосе | 98,087 | 2013 | – | 2013 | 90,995 | 0 | 90,995 | 0,1 |
| 23.23 | Поточний ремонт вул. Чорновола | 390,43 | 2013 | – | 2013 | 347,815 | 0 | 347,815 | 0,4 |
| 23.24 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 351,86 | 2013 | – | 2013 | 299,351 | 0 | 299,351 | 0,3 |
| 23.25 | Капітальний ремонт покриття вул. Старо­костянтинівське шосе (в’їзд у місто) | 524,50928 | Наказ управ­ління ЖКГ від 15.10.2012 № 112 | 2013 | – | 2013 | – | 524,50928 | 524,50928 | 0,19 |
| 23.26 | Поточний ремонт вул. П.Мирного | 99,9 | Наказ управ­ління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 60,247 | 60,247 | 0,07 |
| 23.27 | Поточний ремонт вул. Толстого | 99,9 | Наказ управ­ління ЖКГ від 15.07.2013 №73 | 2013 | – | 2013 | – | 70,65287 | 70,65287 | 0,08 |
| 23.28 | Поточний ремонт вул. Залізняка | 92,9 | Наказ управ­ління ЖКГ від 28.04.2012 № 32/1 | 2013 | – | 2013 | – | 45,266 | 45,266 | 0,06 |
| 23.29 | Поточний ремонт вул. Березневої | 69,876 | 2013 | – | 2013 | – | 46,276 | 46,276 | 0,06 |
| 23.30 | Поточний ремонт пров. Шевченка | 83,4 | 2013 | – | 2013 | – | 30,46 | 30,46 | 0,05 |
| 23.31 | Капітальний ремонт вул. Хотовицького | 544,744 | Наказ управ­ління ЖКГ від 14.08.2013 № 93 | 2013 | – | 2013 | 544,744 | 0 | 544,744 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.32 | Поточний ремонт вул. Зарічанської | 354,062 | Наказ управ­ління ЖКГ від 15.07.2013 № 73 | 2013 | – | 2013 | 227,884 | 0 | 227,884 | 0,35 | Управління житлово-ко­мунального господарства Хмельницької міської ради |
| 23.33 | Поточний ремонт вул. Сільськогоспо­дарської | 51,709 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.10.2013 №130 | 2013 | – | 2013 | 51,709 | 0 | 51,709 | 0,45 |
| 23.34 | Поточний ремонт вул. Ціолковського (в р-ні вул. Чорновола) | 99,923 | 2013 | – | 2013 | 99,923 | 0 | 99,923 | 0,2 |
| 23.35 | Поточний ремонт вул. Соборної | 37,5 | Наказ управ­ління ЖКГ від 14.10.2013 № 133 | 2013 | – | 2013 | 37,5 | 0 | 37,5 | 0,3 |
| 23.36 | Поточний ремонт вул. Лескова | 44,66 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.10.2013 №129 | 2013 | – | 2013 | 44,66 | 0 | 44,66 | 0,18 |
| 23.37 | Поточний ремонт вул. Кармелюка | 24,5 | Наказ управ­ління ЖКГ від 04.10.2013 № 127 | 2013 | – | 2013 | 24,5 | 0 | 24,5 | 9,3 |  |
| 23.38 | Поточний ремонт вул. Зенітної | 89,597 | Наказ управ­ління ЖКГ від 14.10.2013 № 133 | 2013 | – | 2013 | 89,597 | 0 | 89,597 | 0,2 |  |
|  | **Разом по місту:** | **21608,16** |  |  |  |  | **15046,4** | **777,41115** | **15823,81115** | **7,89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **25** | **м. Старокостянтинів** |
| 25.1 | Капітальний ремонт вул. Чкалова | 5013,301 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 21.07.2011 № 52 | 2012 | 40 | 2013 | 361,257 | 0 | 361,257 | 0,25 | Виконавчий комітет Старокостян­тинівської міської ради |
| 25.2 | Капітальний ремонт площі Незалежності | 997,99954 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 01.08.2013 № 56 | 2013 | – | 2013 | 997,99954 | 0 | 997,99954 | 0,15 | Комунальне ремонтно-бу­дівельне шля­хове підпри­ємство |
| 25.3 | Капітальний ремонт прибудинкової та під’їзної дороги по вул. Попова, 20 (згід­но з рішенням суду) | 183,94346 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 03.01.2013 № 97/1 | 2013 | – | 2013 | 33,94346 | 0 | 33,94346 | 0,7 |
| 25.4 | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Острозького | 200,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 18.06.2013 № 48 | 2013 | – | 2013 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 25.5 | Поточний ремонт по вул. Миру (площа Не­залежності) | 112,8059 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 112,8059 | 0 | 112,8059 | 0,15 | Комунальне ремонтно-бу­дівельне шля­хове підпри­ємство |
| 25.6 | Поточний ремонт по вул. Фрунзе | 40,46676 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 23.09.2013 № 68 | 2013 | – | 2013 | 40,46676 | 0 | 40466.76 | 1,25 |
| 25.7 | Поточний ремонт по вул. Чайковського | 34,37263 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 08.08.2013 № 57/1 | 2013 | – | 2013 | 34,37263 | 0 | 34,37263 | 0,98 |
| 25.8 | Поточний ремонт до­роги по вул. Прокопюка  | 60,8352 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 07.03.2013 № 26/3 | 2013 | – | 2013 | 60,8352 | 0 | 60,8352 | 0,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 25.9 | Поточний ремонт по вул. Стельмаха | 22,43544 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 07.05.2013 № 48/2 | 2013 | – | 2013 | 22,43544 | 0 | 22,43544 | 0,4 | Комунальне ремонтно-бу­дівельне шля­хове підпри­ємство |
| 25.10 | Поточний ремонт до­роги по вул. Тельмана | 42,4447 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 17.04.2013 № 36/1 | 2013 | – | 2013 | 42,4447 | 0 | 42,4447 | 1,7 |
| 25.11 | Поточний ремонт при­будинкової території по вул. Попова, 15 | 8,55026 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 07.03.2013 № 26/2 | 2013 | – | 2013 | 8,55026 | 0 | 8,55026 | 0,25 |
| 25.12 | Поточний ремонт по вул. Миру | 25,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 02.04.2013 № 33/1 | 2013 | – | 2013 | 25,0 |  | 25,0 | 1,88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 25.13 | Поточний ремонт по вул. Острозького | 8,68891 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 20,0 | 4,49586 | 24,49586 | 1,26 | Виконавчий комітет Старо­костянтинів­ської міської ради |
| 25.14 | Поточний ремонт по вул. Попова | 20,0 | 2013 | – | 2013 | 8,68891 |  | 8,68891 | 2,48 |
| 25.15 | Поточний ремонт по вул. Пушкіна | 5,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 05.07.2013 № 51/1 | 2013 | – | 2013 | 5,0 |  | 5,0 | 0,9 |
| 25.16 | Поточний ремонт по вул. Лермонтова | 10,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 04.06.2013 № 44/1 | 2013 | – | 2013 | 10,0 |  | 10,0 | 1,35 |
| 25.17 | Поточний ремонт по вул. Привокзальна | 15,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 15,0 |  | 15,0 | 0,45 |
| 25.18 | Поточний ремонт по вул. Закузьминська | 25,0 | 2013 | – | 2013 | 25,0 |  | 25,0 | 1,44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 25.19 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська (тротуар) | 8,0 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 01.10.2013 № 71 | 2013 | – | 2013 | 8,0 |  | 8,0 | 0,35 | Виконавчий комітет Старо­костянтинів­ської міської ради |
| 25.20 | Поточний ремонт по вул. Коліщанська | 3,0 | 2013 | – | 2013 | 3,0 |  | 3,0 | 0,35 |
| 25.21 | Поточний ремонт по вул. Миру | 6,3402 | Наказ кому­нального ре­монтно-буді­вельного шля­хового підпри­ємства від 27.09.2013 № 69 | 2013 | – | 2013 | 6,3402 |  | 6,3402 | 0,6 |
| 25.22 | Поточний ремонт по вул. Миру (Жовтневе містечко) | 4,16837 | 2013 | – | 2013 | 4,16837 |  | 4,16837 | 0,5 |
| 25.23 | Поточний ремонт по вул. Косинського | 3,69468 | 2013 | – | 2013 | 3,69468 |  | 3,69468 | 0,8 |
| 25.24 | Поточний ремонт по вул. Красовського | 4,0 | 2013 | – | 2013 | 4,0 |  | 4,0 | 0,5 |
| 25.25 | Поточний ремонт по вул. Шевченка | 0,76663 | 2013 | – | 2013 | 0,76663 |  | 0,76663 | 0,3 |
| 25.26 | Поточний ремонт по вул. Пушкіна | 4,64076 | 2013 | – | 2013 | 4,64076 |  | 4,64076 | 0,5 |
| 25.27 | Утримання доріг | 284,58956 |  | 2013 | – | 2013 | 284,58956 |  | 284,58956 |  |  |
|  | **Разом по місту** | **7145,04** |  |  |  |  | **2343,0** | **4,49586** | **2347,49586** |  |  |

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації Л.Бернадська